OBCHODNÍ PODMÍNKY

veřejné zakázky

Dílčí výměna mantinelového systému

PREAMBULE

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který účastník použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených (zažlucených) místech návrh smlouvy vč. příloh doplní o požadované údaje a podpis oprávněné osoby (pod kterým uvede čitelně jméno, příjmení a funkci) a přiloží požadované přílohy. Obchodní podmínky musí být v nabídce plně respektovány. Účastník nemůže měnit nebo doplňovat jiná ustanovení, než volná zažlucená formulářová pole ve smlouvě a v její příloze č. 1.

Účastník doplní:

- identifikační údaje

- informaci o ceně (nabídkovou cenu). V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede cenu celkovou (čl. VII).

- datum, jméno, příjmení, funkci a podpis pod smlouvou

údaje do přílohy č. 1 – oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet),

Smlouva o PROVEDENÍ DÍLČÍ výměny mantinelOVÉHO SYSTÉMU

uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

| STAREZ - SPORT, a.s. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Křídlovická 911/34, 603 00 Brno |
| IČO: | 26932211 |
| DIČ: plátce DPH | CZ26932211 |
| společnost zapsaná | v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet |
| společnost zastoupená: | Doc. Mgr. Jiřím Nykodýmem, Ph.D., předsedou představenstva a Mgr. Pavlem Outratou, členem představenstva |
| k podpisu oprávněn: kontaktní osoba objednatele: | Mgr. Martin Mikš, generální ředitel ................................. Telefon: +420 .........................; e-mail: .@starezsport.cz |
| kontaktní osoba provozovatele: | Martin Krpec Telefon: +420 722 204 486; e-mail: m.krpec@kometagroup.cz |
| dále jen „objednatel“ |  |

a

| …………………… |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | …………………………. |
| IČO: | …………………… |
| DIČ: ne/plátce DPH | …………………… |
| společnost zapsaná | pod sp.zn. ……………..vedenou ………………. |
| bankovní spojení: | …………….. |
| zastoupená | ……………., |
| kontaktní osoba: | …………….. Telefon: +420 …………….. E-mail: …………….. |
| dále jen „zhotovitel“ |  |

# uzavírají tuto smlouvu:

- Základní ustanovení a účel smlouvy

- Tato smlouva je uzavřena dle ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dílčí výměna mantinelového systému“ (dále jen „Veřejná zakázka“)

- Objednatel je vlastníkem haly RONDO na adrese Křídlovická 34, Brno (dále též jen „hala RONDO“). Provozovatelem haly RONDO (dále jen „Provozovatel“) je v době uzavření této smlouvy Kometa Group, a. s., IČO 262 96 195, se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno. Zhotovitel bere na vědomí, že Provozovatel se může změnit.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny tohoto účtu je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Účelem této zakázky je výměna části mantinelů v hale Rondo na adrese Křídlovická 34, 603 00 Brno (dále jen „hala Rondo“), které zajistí bezpečné a řádné užívání nové ledové plochy haly Rondo, a to zejména k zápasům hokejové extraligy.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v dodávce a montáži nových mantinelů, ochranných štítů a podest nahrazujících část původních mantinelů, ochranných štítů a podest kluziště. Nové systém mantinelů musí být kompatibilní s částí původních mantinelů, které na kluzišti zůstávají a nevyměňují se.  Předmět plnění veřejné zakázky musí být v souladu s aktuálními pravidly ledního hokeje – Mezinárodní hokejovou federací (IIHF), Český svaz ledního hokeje (ČSLH). Mantinely musí být kdykoli částečně nebo i kompletně demontovatelné. K nabídce účastník přiloží technické listy nabízeného plnění., a to vše tak, jak je specifikováno touto smlouvou, vč. jejich příloh:

  - položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr) obsaženým v příloze č. 1 této smlouvy,

technickou specifikací, vč. zaměření mantinelů (kladečského plánu) která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nové mantinely musí být plně kompatibilní s částí původních mantinelů, které na kluzišti zůstávají a nevyměňují se.

(vše dále jen „dílo“).

- Zhotovení díla zahrnuje i následující práce a činnosti:

    - zpracování věcného harmonogramu realizace díla (dále jen „harmonogram“) a předložení jeho návrhu objednateli k seznámení; harmonogram bude zpracován tak, aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení díla; pokud objednatel nebo TDI zjistí v návrhu harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických nároků na řádnou realizaci díla, sdělí zhotoviteli své připomínky; zhotovitel je povinen připomínky objednatele do harmonogramu zapracovat nebo upozornit objednatele na nevhodnost připomínek k úpravě harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo harmonogram, k němuž objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace díla na místě plnění;

    - zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla;

    - veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;

    - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

    - provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti díla před jeho předáním objednateli;

    - odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;

    - provádění průběžného každodenního úklidu přístupových cest k místu plnění díla a provedení celkového úklidu místa plnění a přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím díla;

    - finální úklid místa plnění a finální úklid přístupových cest k místu plnění;

    - odstranění poškození povrchů v místě přístupových cest způsobených realizací díla (např. poškrábané zdi apod.)

    - pořizování fotodokumentace o průběhu realizace díla a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě;

    - zaškolení obsluhy (zaměstnanců provozovatele a objednatele)

    - pořízení dokumentace skutečného provedení díla; v případě, že při provádění díla dojde k potřebě změny oproti projektové dokumentaci, je dodavatel povinen projednat potřebnou změnu s objednatelem nebo TDI a provést ji až pod odsouhlasení objednatelem nebo TDI.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením smlouvy běžnou obhlídkou.

- Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VII. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

- Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy.

- Doba plnění

- Realizace díla bude zahájena po nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat po předání staveniště, a to v období srpen – září 2024. Výroba mantinelů musí být dokončena, tak aby do konce července 2014 proběhla předpřejímka (vizuální kontrola vyrobených mantinelů). Dílo bude dokončeno do pěti dní od předání staveniště.

- Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že provedení díla je v hale Rondo možné pouze po předchozí dohodě s provozovatelem a výlučně ve dnech, kdy hala Rondo nebude využívána k pořádání sportovních či jiných akcí nebo jejich přípravě.

- V případě, že objednatel nebo osoba vykonávající za objednatele technický dozor (dále jen „TDI“) nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku.

- Místo plnění

Místem realizace díla je hala Rondo na adrese Křídlovická 34, 603 00 Brno.

- Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně dle podmínek této smlouvy. Dále je povinen se řídit při plnění této smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy.

- Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou a pokyny objednatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele ve formě zápisu do montážního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou; vč. jejich příloh a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy. Bude-li v rámci plnění díla dodáváno zboží (např. materiál), zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti.

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nedošlo k poškození či zcizení majetku objednatele ani poškození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je zhotovitel povinen poučit osoby podílející se na realizaci díla.

- Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při plnění této smlouvy a o pravidlech BOZP poučí osoby, které budou dílo provádět.

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDI a příslušným orgánům státní správy provedení kontroly realizace díla.

- Zhotovitel je povinen vést montážní deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. V montážním deníku budou zapsány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich množství, jakosti a bezpečnostních opatřeních.

- Zhotovitel se zavazuje, že montážní deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na místě plnění. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál montážního deníku.

- Denní záznamy v montážním deníku čitelně zapisuje a podepisuje osoba pověřená vedením realizace díla, popřípadě její zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

- Objednatel a TDI má právo nahlížet do montážního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, připomínky atd.). V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo TDI je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

- Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení montážního deníku. Zhotovitel je povinen montážní deník chránit před odcizením a poškozením. Montážní deník musí být k dispozici objednateli.

- Jakýkoliv záznam v montážním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat svými silami nebo s využitím poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 4 této smlouvy.

- Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel je vlastníkem díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

- Objednatel je povinen

      - poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožnit osobám provádějícím dílo vstup do haly Rondo, a to v době realizace díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy,

      - řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit sjednanou cenu,

      - poskytnout zhotoviteli prostory k uskladnění materiálu,

      - umožnit zhotoviteli odběr el. energie nebo vody po dobu realizace díla, a to na náklady zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna objednatelem a jím pověřenými osobami, zejména TDI.

- Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí ……………………. Kč bez DPH.

- Cena díla dle odst. 1 je dána součtem cen jednotlivých položek položkového rozpočtu, který tvoří přílohu 1 této smlouvy.

- Ke sjednané ceně díla bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů. V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kód CZ-CPA kód 41-43, daň odvede objednatel.

- Ve sjednané ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci díla, včetně nákladů na dopravu. V ceně díla je zahrnuta též částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody za dobu realizace díla.

- Sjednané ceny jsou ceny nejvýše přípustné a tyto mohou být změněny pouze:

  - dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem položkového rozpočtu nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

  - dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením díla dle této smlouvy, než těch, které vyplývají z této smlouvy, vč. jejich příloh.

- Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce lze provést pouze na základě nové specifikace díla, resp. jeho části, a to na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem; písemné oznámení zhotovitele o potřebě víceprací ještě samo o sobě nezakládá právo zhotovitele na realizaci víceprací či méněprací; jednání o realizaci víceprací, méněprací a změně sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- Při ocenění víceprací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle položkového rozpočtu; v případě, že požadované položky víceprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

- Platební podmínky

  - Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem.

  - Lhůta splatnosti faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, a to bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

  - Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla objednatelem.

  - Objednatel je oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit druhé smluvní straně před uplynutím lhůty splatnosti, a to k provedení opravy, nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo.

  - Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

  - Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

- Záruka. Odpovědnost za vady. Odpovědnost za škodu

      - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

      - Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 2 let ode dne převzetí díla Objednatelem (dále jen „záruční doba“).

      - Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže zadavatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.

      - Plnění poskytované zhotovitelem dle této smlouvy má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

      - Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

      - Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

      - Zhotovitel je povinen vady odstranit do 3 dnů od reklamace objednatele nebo Provozovatele; v případě havárie je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od reklamace objednatele nebo Provozovatele.

      - Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne porušením jeho povinností při plnění předmětu smlouvy objednateli a obecně platných předpisů.

      - Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele způsobenou škodu nahradit.

- Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 6 000 000,- Kč za jednu škodnou událost. Originál nebo ověřená kopie pojistné smlouvy nebo originál nebo ověřená kopie pojistného certifikátu zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. Pojistná smlouva bude platná a účinná po celou zbývající dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.

- Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

- Sankce, odstoupení od smlouvy

- Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.

- Nesplní-li zhotovitel svůj závazek realizovat dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení (čl. XII odst. 1 a 2 této smlouvy);

- Nesplní-li zhotovitel svůj závazek odstranit vady dle čl. IX. odst. 7, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušných vad.

- Nesplní-li zhotovitel svou povinnost předložit objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. X. odst. 1, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti zhotovitele a to i opakovaně.

- Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 5 dnů.

- dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace díla z rozhodnutí zhotovitele po dobu delší, než 15 dnů nebo pokud zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo

- bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele nebo

- porušení povinnosti zhotovitele předložit objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy.

- Odstoupit od smlouvy je zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury delší než 60 dnů.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Toto ustanovení zavazuje smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

- Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

- Předávání a přejímání díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání (finální přejímka). Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Převzetím díla s vadami, které nebrání užívání díla, není dotčena povinnost zhotovitele dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě.

- Zhotovitel umožní vizuální kontrolu mantinelů v rámci předpřejímky. K provedení předpřejímky bude objednatel vyzván nejméně pět pracovních dnů předem tak, aby bylo předpřejímku možné uskutečnit do konce července 2024. O provedení předpřejímky bude zhotovitelem sepsán protokol, v němž bude zaznamenán průběh předpřejímky a její výsledek, včetně případných výhrad objednatele nebo TDI. Nedostaví-li se zástupce objednatele k provedení předpřejímky, má se za to, že předpřejímka proběhla bez výhrad objednatele. Úspěšné provedení předpřejímky (tj. bez jakýchkoli výhrad objednatele) je podmínkou pro další realizaci díla. V případě jakýchkoli výtek objednatele je zhotovitel povinen sjednat odpovídající nápravu a vyzvat objednatele k opětovné předpřejímce totožným způsobem vymezeným výše tak, aby se opakovaná předpřejímka konala nejpozději do 10 pracovních dnů od neúspěšné předpřejímky (přitom je stále vázán termínem pro splnění  předpřejímky do konce července 2024). V případě, že rovněž tato opakovaná předpřejímka nebude úspěšná, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Uplatní-li objednatel nárok na slevu z ceny díla, nebrání neúspěšná předpřejímka další realizaci díla. Místem vizuální kontroly (předpřejímky)  jsou prostory zajištěné zhotovitelem na území České republiky.

- Je-li pro řádné provedení díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem, je zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení zabezpečit. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla objednatelem.

- Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně pět pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.

- Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit místo plnění a prostory, které mu objednatel poskytl k uskladnění materiálu. Za vyklizené se pokládá místo plnění upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné projektové dokumentace. Skladovací prostory se pokládají za vyklizené, pokud se v nich nenachází žádné věci zhotovitele a jsou uvedeny do stavu, ve kterém objednatel zhotoviteli předmětné prostory poskytl.

XIII. Ochrana osobních údajů

- Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinností dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZOÚ“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“), zejména pak povinností stíhající jak správce osobních údajů, tak i zpracovatele osobních údajů, zejména povinnost zpracovávat osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Smluvní strany se zavazují osobní údaje zpracovávat takovým způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití.

- V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo dojít k porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZZOÚ je tato strana bez zbytečného odkladu povinna vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní stranu.

- Nad rámec povinností stanovených ZZOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují postupovat při nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné ze smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma.

XIV. Ostatní ujednání

- Závazky stanovené k ochraně informací objednatele nebo zhotovitele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi objednatele nebo zhotovitele, platí i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.

- Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, společnost STAREZ – SPORT, a.s., je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel proto souhlasí s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a.s. je oprávněna uveřejnit celý obsah této smlouvy (dodatku), a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu smlouvy.

- Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.

- V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:		Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2: 	Technická specifikace a zaměření mantinelů (kladečský plán)

| V Brně dne ___________ _____________________ Za objednatele Mgr. Martin Mikš, generální ředitel STAREZ – SPORT, a.s. | V ___________ dne ___________ _____________________ Za zhotovitele ……………. ……………. |
| --- | --- |